# HappiCare 저장소 비교

같은 HappiCare 문의 서비스를 서로 다른 방식으로 AI와 함께 만든 저장소들을 비교합니다. 본문의 1~7장은 happicare와 happicare_front2를 비교하고, 8장에서 관리자 프로토타입 happicare_admin_version2를 더해 세 단계로 정리합니다. 기준 시점은 2026-10-26이며, 각 저장소의 기본 브랜치를 읽고 정리했습니다. 앱을 직접 실행하거나 빌드해 보지는 않았습니다.

## 1. 한 장 요약

| 구분 | happicare | happicare_front2 |
| --- | --- | --- |
| 한 줄 정의 | 기존 퍼블리싱 HTML을 React로 옮긴 고객 화면 프로토타입 | 문의 접수부터 답변까지 만든 풀스택 문의 관리 시스템 |
| 출발점 | 이미 있는 HTML 소스(public/legacy) | 기획 문서 3종(Concept.md, Design.md, ToDo.md)과 화면 시안 PNG |
| 범위 | 고객 화면 3개 경로 | 병원 접수 화면 + 관리자 웹 3개 탭 + API + DB + 배포 |
| 구조 | 프론트 단일 앱 | 모노레포(apps/web, apps/api, packages) |
| 데이터 | 브라우저 sessionStorage mock | MariaDB + Prisma, 파일은 S3 호환 저장소 |
| 작업 기간 | 2026-08-25 ~ 2026-10-13, 커밋 12개 | 2026-09-30 ~ 2026-10-11, 커밋 293개 |
| 코드 규모 | JS 약 7천 줄, 파일 약 100개 | JS/TS 약 5만 1천 줄, 파일 약 640개 |
| 테스트 파일 | 14개 | 277개 |

happicare는 "있는 것을 옮기는" 방식, happicare_front2는 "문서로 정의하고 단계별로 쌓는" 방식입니다. 어느 쪽이 더 낫다기보다 목적이 다릅니다. 화면 이식과 학습에는 앞쪽이, 실제 서비스를 만드는 데는 뒤쪽이 맞습니다.

## 2. 두 저장소는 무엇인가

### 2.1 happicare — React 전환 프로토타입

- 기존 HappiCare 고객지원 포털(HTML/JS)을 React 19 + Vite 7로 전환했습니다.

- 경로는 /support(고객지원 센터), /inquiries/new(새 문의), /inquiries/:id(문의 상세) 세 개입니다.

- 1:1 문의 작성을 4단계 위저드(문의 유형 → 상세 입력 → 연락처·원격 지원 → 최종 확인)로 나누었습니다.

- 셀프 해결 아코디언, 탭형 상세 가이드, 이미지 확대, FAQ 광고 표기 가이드를 복원했습니다.

- 저장은 sessionStorage가 기본이고, http 모드로 바꾸면 docs/API_CONTRACT.md에 정의한 API를 호출하도록 준비만 되어 있습니다.

- 발표 대본, 팀 보고서, React 학습 가이드, Git 가이드, 작업 요청 프롬프트 모음 같은 사람을 위한 문서가 많습니다.

### 2.2 happicare_front2 — 통합 문의 관리 시스템

- 병원 담당자가 문의를 접수하고, 고객지원 담당자가 배정·답변하며, 관리자가 공지와 담당자를 관리하는 서비스 전체입니다.

- 관리자 웹은 문의 내역 관리, 공지사항 관리, 설정 세 탭으로 구성됩니다.

- 문의 상태는 확인 전 → 확인 중 → 답변 완료(DB 값 PENDING, IN_PROGRESS, DONE)로 관리합니다.

- 백엔드는 NestJS이고, 인증·세션, 첨부파일, 이메일 알림, 감사 로그, 상태 확인(health) 엔드포인트가 있습니다.

- DB 모델이 22개이고(문의, 답변, 내부 메모, 담당자 배정 이력, 상태 이력, 자주 쓰는 답변, 공지, 알림, 첨부 등), 마이그레이션이 14개입니다.

- 운영 배포용 Caddy 설정, docker-compose, 운영 CLI(ops), 운영 절차서가 있습니다.

## 3. 어떻게 달라졌나

### 3.1 작업 방식의 차이

|  | happicare | happicare_front2 |
| --- | --- | --- |
| 기준 문서 | 원본 HTML과 소스 폴더 | Concept.md(무엇을), Design.md(어떻게 보이게), ToDo.md(어떤 순서로) |
| AI에게 주는 요청 | "원본과 React를 비교해서 다른 점을 우선순위별로 알려줘" 같은 검수·수정 반복 | 단계별 설계서(spec) → 구현 계획(plan) → 구현 → 검증 |
| 단계 관리 | 계획서 1개, 설계서 2개 | phase 1~12D까지 설계서와 계획서가 쌍으로 존재(약 16쌍) |
| 변경 단위 | 소수의 큰 커밋 | PR 단위의 작은 작업 브랜치(예: worktree-phase12d-ops) |
| 문서의 독자 | 팀원, 발표 청중, 학습자 | 다음 작업을 이어받는 사람과 AI, 운영자 |

### 3.2 기술 스택 비교

| 영역 | happicare | happicare_front2 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 | React 19, Vite 7, JSX | React 19, Vite 8, React Router 7, Tiptap(리치 에디터), CSS Modules |
| 백엔드 | 없음 | Node 22, NestJS, Prisma |
| DB·저장소 | 없음(브라우저 저장) | MariaDB, Garage(S3 호환) |
| 테스트 | Node 내장 테스트, Playwright e2e(PC·모바일) | Vitest, Testing Library, NestJS 테스트, Playwright, axe 접근성 검사 |
| 품질 도구 | npm run check(문법 검사) | ESLint, Prettier, GitHub Actions CI |
| 배포 | 없음 | Docker Compose, Caddy, systemd, 운영 CLI |

### 3.3 완성도

| 항목 | happicare | happicare_front2 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | 고객 화면 구현 | 관리자 17개 상태 + 병원 12개 상태, 총 29개 상태를 점검 |
| 인증 | 없음 | 세션 기반, 관리자 권한 구분(SUPPORT, ADMIN) |
| 파일 첨부 | 파일 이름과 크기만 저장(업로드 미구현) | 문의·답변·내부 메모·공지 첨부 및 정리 작업 |
| 알림 | 없음 | 문의 접수와 답변 등록 시 이메일(개발은 Mailpit) |
| 운영 | 해당 없음 | 런북, 백업, 점검 명령 |
| 남은 일 | 백엔드, 인증, 실제 업로드 | 단계 0(CRM 연동 계약, 개인정보 정책)과 첫 실서버 배포 |

- happicare_front2의 README는 "단계 3까지 진행"이라고 적혀 있지만, ToDo.md와 docs/superpowers를 보면 실제로는 12D까지 구현되어 있습니다. README가 오래된 내용입니다.

- happicare_front2는 단계 0이 확정되기 전에는 운영 환경에서 실제 사용자가 로그인할 수 없습니다. CRM 토큰 검증이 개발용 검증기로 대체되어 있기 때문입니다(docs/ops/runbook.md 첫 줄).

## 4. 직군별로 알아 둘 점

### 4.1 기획자

볼 것

- happicare_front2/Concept.md: 서비스 목적, 사용자 3종(병원 담당자, 고객지원 담당자, 관리자), 화면 구성.

- happicare_front2/ToDo.md 단계 0: 개발 전에 확정해야 할 정책 목록.

- happicare_front2/design/: 화면 시안 PNG 약 35장.

배운 점

- 문서를 먼저 쓰면 AI가 만드는 결과의 방향이 흔들리지 않습니다. happicare_front2는 기획서가 곧 구현의 기준입니다.

- happicare는 원본 HTML이 기준이라, 원본에 없던 요구(담당자 배정, 답변 관리 등)는 다루지 못합니다.

결정이 필요한 항목 (아직 정해지지 않아 개발이 기다리고 있습니다)

- CRM에서 문의 페이지로 넘어올 때의 자동 로그인 방식

- 관리자 인증과 역할별 권한

- 문의 유형별 필수 입력 항목

- 첨부파일과 개인정보 정책(보관·파기 기간, 바이러스 검사 등)

- 이메일 발송 서비스, 문자 발송 시점

- 메디세이 관리자 계정 동기화 방식

### 4.2 웹퍼블리셔

볼 것

- happicare_front2/apps/web/src/styles/tokens.css: 색, 글꼴, 간격이 CSS 변수로 모여 있습니다.

- happicare_front2/docs/quality/12c-screen-audit.md: 화면 품질 점검 보고서.

- happicare/public/legacy: 전환 전 원본 퍼블리싱 결과물.

배운 점

- happicare는 스타일이 src/styles/app.css 한 파일(약 970줄)입니다. 원본 HTML의 모양을 유지하기 쉽지만 규모가 커지면 관리가 어렵습니다.

- happicare_front2는 디자인 토큰 + CSS Modules입니다. 브랜드 색(--color-primary: #00B80C), 상태 색(확인 전 보라, 확인 중 주황, 답변 완료 초록), 글꼴(Pretendard)이 변수로 정의되어 있어 한 곳을 고치면 전체가 바뀝니다.

- 접근성 자동 검사(axe)와 키보드 이동, 반응형 검사가 테스트로 들어가 있습니다.

퍼블리셔가 결정해야 할 항목 (12C 점검 보고서의 열린 항목)

| 번호 | 내용 |
| --- | --- |
| D1 | 색 대비 기준(WCAG AA 4.5:1)에 못 미치는 색 10쌍이 예외로 남아 있습니다. 기본 버튼의 흰 글자(2.67:1)와 회색 안내 글자(2.87:1)가 가장 급합니다. 브랜드 원본 색이 확정되면 한꺼번에 조정합니다. |
| D2 | 문의 상세에서 Tab 키로 "내부 관리" 패널에 닿는 순서가 본문 뒤입니다. 화면 위치를 유지한 채 문서 순서만 앞당길지 결정해야 합니다. |
| D3 | 설정 화면에서 담당자가 많아지면 저장 버튼이 화면 밖으로 밀립니다. 시안 메모대로 목록 영역만 스크롤되게 해야 합니다. |

병원 쪽 화면 12개 상태는 시안이 없어서 Design.md 규칙으로 점검했습니다. 시안 보강이 필요합니다.

### 4.3 개발자

볼 것

- 구조: happicare_front2/apps/api/src/domain/*(admin-settings, attachments, audit, hospital-inquiries, inquiries, notices, notifications), apps/web/src/features/*.

- DB: happicare_front2/prisma/schema.prisma.

- 운영: docs/ops/runbook.md, ops/ops.mjs, deploy/.

- API 계약 초안: happicare/docs/API_CONTRACT.md.

배운 점

- happicare의 서비스 계층(inquiryDataSource.js, inquiryApiMapper.js, inquiryRepository.js)은 저장소를 갈아 끼울 수 있게 나뉘어 있습니다. 백엔드 연동 준비의 좋은 예입니다.

- happicare_front2는 모듈형 모놀리스입니다. 서비스를 쪼개지 않고 기능별 모듈 경계만 지킵니다.

- 상태 전이, 담당자 변경, 감사 로그, 알림 대기열을 서버가 책임집니다.

- 코드량 대비 테스트가 많습니다. 웹 테스트 파일 64개, API spec 104개, e2e와 배포 검증 스크립트가 별도로 있습니다.

- CI는 웹과 API를 나누어 lint, test, build를 돌립니다.

기술 부채와 위험

- 웹이 TypeScript가 아니라 JSX입니다. ToDo.md의 계획(React + TypeScript)과 다릅니다.

- 첨부파일 운영 항목(정책 승인, 바이러스 검사, 보관·파기, 다운로드 감사 로그, 운영 키 권한 분리)이 docs/api/README.md에 미결로 남아 있습니다.

- 두 저장소의 API 규격이 서로 다릅니다. happicare는 /api 아래의 data/meta/error 응답 포맷을 가정하고, happicare_front2는 자체 구현을 따릅니다. 합칠 때 맞춰야 합니다.

## 5. 어떤 방식을 언제 쓸까

| 상황 | 추천 |
| --- | --- |
| 이미 있는 화면을 React로 옮기고 싶다 | happicare 방식: 원본을 기준으로 두고, 비교 검수를 반복 |
| 새 서비스를 처음부터 만든다 | happicare_front2 방식: 문서 → 설계 → 계획 → 구현 → 검증 |
| 팀원에게 개념을 가르치고 싶다 | happicare의 학습 가이드와 발표 자료 구성을 참고 |
| 운영까지 고려한다 | happicare_front2의 CI, 런북, 점검 스크립트 구성을 참고 |
| 둘을 합친다 | 고객 화면의 UX(위저드, 셀프 해결 가이드)는 happicare에서, 데이터와 업무 로직은 happicare_front2에서 가져오는 방향 |

## 6. 합친다면 (제안)

- happicare의 셀프 해결 가이드, FAQ, 4단계 문의 위저드를 happicare_front2의 병원 화면으로 이식합니다.

- happicare/docs/API_CONTRACT.md와 happicare_front2의 실제 API 응답 형식을 비교해 한쪽으로 맞춥니다.

- 두 저장소의 문의 유형 정의(wizardSchemas.js 대 InquiryCategory 모델)를 하나로 통합합니다.

- 단계 0 정책이 확정되면 CRM 연동과 첫 배포를 진행합니다.

## 7. 팀에 요청할 결정

- 기획: 단계 0의 여섯 가지 정책 확정 일정.

- 퍼블리싱: 브랜드 원본 색 확정(D1), 병원 화면 시안 보강.

- 개발: 두 저장소를 합칠지 별도로 유지할지, 웹을 TypeScript로 옮길지.

## 8. 관리자 프로토타입 happicare_admin_version2 추가

### 8.1 저장소 4개의 관계

| 저장소 | 상태 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| happicare_admin | 거의 비어 있음(README 한 줄, 커밋 1개, 2026-09-04) | happicare_admin_version2를 만들기 전의 빈 시작 저장소로 보임 |
| happicare | React 전환 프로토타입 | 고객 화면 |
| happicare_admin_version2 | 관리자 화면 프론트 | MSW mock, 실제 API로 전환 준비 완료 |
| happicare_front2 | 풀스택 | 병원 화면 + 관리자 화면 + NestJS + DB + 배포 |

happicare_admin_version2와 happicare_front2는 같은 관리자 화면 명세(공지 Tiptap 에디터, 담당자 관리, 자주 쓰는 답변 등)를 다룹니다. 시기도 앞서므로(2026-09-06~09-20 대 2026-09-30~10-11) 프로토타입에서 풀스택으로 발전한 것으로 보입니다. 다만 두 저장소 사이에 코드를 가져온 흔적은 확인하지 못했으므로, 실제 관계는 작성자에게 확인이 필요합니다.

### 8.2 happicare_admin_version2는 무엇인가

- 해피케어 CRM 관리자용 문의 관리 프론트엔드입니다. React 19 + Vite 8, JavaScript/JSX이고 백엔드는 없습니다.

- 규모는 파일 약 230개, JS/JSX 약 4천 줄, 커밋 8개(2026-09-06~09-20)입니다.

- 구현된 화면은 다음과 같습니다.

  - 문의 목록(필터, 정렬, 페이지네이션, 검색 조건 URL 보존)

  - 유형별 문의 상세 5종(일반, 알림톡, 신규 프로모션, 신규 예약, 발송그룹)

  - 담당자 지정과 확인전 → 확인중 → 답변완료 상태 전이

  - 내부 메모, 자주 쓰는 답변(드래그 정렬), XLSX 다운로드

  - 공지사항 등록·수정·삭제, 담당자 관리

- 기술 스택은 TanStack Query, React Hook Form + Zod, React Router 7, Tiptap, dnd-kit, Vitest, Playwright입니다.

### 8.3 핵심 아이디어: MSW로 서버 없이 실제 HTTP처럼

백엔드가 없어도 화면 코드는 mock 함수가 아니라 실제 /api/* HTTP 요청을 보냅니다. MSW(Mock Service Worker)가 요청을 가로채 localStorage에 저장합니다.

| 설정 | 동작 |
| --- | --- |
| 기본값(VITE_USE_MOCKS=true) | MSW가 요청을 가로채 가짜 서버처럼 응답 |
| VITE_USE_MOCKS=false + VITE_API_BASE_URL | 화면 수정 없이 실제 백엔드로 전환 |
| ?mockDelay=1500 | 응답을 1.5초 지연(로딩 화면 확인) |
| ?mockStatus=500 | 모든 요청을 지정 상태(400, 403, 404, 409, 422, 500)로 실패시켜 오류 화면 확인 |

강제 오류는 저장 전에 반환되므로 데이터가 바뀌지 않습니다. 인증, 파일 업로드 저장소, 알림, 계정 동기화는 의도적으로 mock으로 남겨 두었습니다.

### 8.4 함께 둔 자료

| 자료 | 위치 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 정적 HTML 데모 | static-html/ | 기획자·팀원이 React 환경 없이 index.html만 열어 흐름 확인 |
| 화면별 설계 기록 | docs/design-log/ | 디자이너·기획자 관점의 구현 기록(문의 목록, 상세, 공지, 담당자 등) |
| 백엔드 인계 문서 | docs/backend-handoff.md | 백엔드 개발자가 구현할 endpoint와 응답 계약 |
| 10분 발표 대본 | docs/presentation/ | 팀 발표용 |
| 작업 인계 문서 | CONTINUE_HERE.md | 다른 PC의 AI가 작업을 이어받기 위한 문서 |

CONTINUE_HERE.md에는 기록을 team-library에 옮길 마크다운 형식으로 관리한다고 적혀 있습니다.

### 8.5 세 단계 비교

| 항목 | happicare | happicare_admin_version2 | happicare_front2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 화면 | 고객 | 관리자 | 병원 + 관리자 |
| 데이터 | sessionStorage | MSW + localStorage | MariaDB + Prisma |
| 백엔드 | 없음 | 없음(HTTP 계약만 정의) | NestJS |
| 서버 전환 방식 | 데이터 소스 교체 | 환경변수 하나로 전환 | 해당 없음(이미 서버) |
| 기획자용 산출물 | 발표 대본, 팀 보고서 | 정적 HTML 데모, 설계 기록 | Concept·Design·ToDo, 시안 |
| 작업 기록 | 학습 가이드 | design-log + 인계 문서 | phase별 설계서·계획서 |
| 기간 | 2026-08-25~10-13 | 2026-09-06~09-20 | 2026-09-30~10-11 |

### 8.6 직군별 추가 포인트

- 기획자: 정적 HTML 데모(static-html/)는 설치 없이 브라우저에서 열 수 있어 기획 검토나 내부 시연에 바로 쓸 수 있습니다.

- 웹퍼블리셔: docs/design-log/에 화면마다 외관 기록이 있어 디자인 의도를 추적하기 좋습니다. ?mockDelay와 ?mockStatus로 로딩·오류 상태 화면을 직접 확인할 수 있습니다.

- 개발자: MSW 방식은 프론트와 백엔드를 병렬로 개발하게 해 줍니다. docs/backend-handoff.md의 계약이 곧 백엔드 구현 기준입니다. 같은 화면이 happicare_front2에도 있으므로 중복 구현 여부를 정리해야 합니다.

### 8.7 추가로 팀에 요청할 결정

- happicare_admin_version2와 happicare_front2의 관리자 화면 중 어느 쪽을 기준으로 삼을지

- 빈 저장소 happicare_admin을 보관할지 삭제할지

## 9. 참고 위치

| 자료 | 위치 |
| --- | --- |
| 서비스 컨셉 | happicare_front2/Concept.md |
| UI/UX 기준 | happicare_front2/Design.md |
| 구현 순서 | happicare_front2/ToDo.md |
| 단계별 설계·계획 | happicare_front2/docs/superpowers/ |
| 운영 절차서 | happicare_front2/docs/ops/runbook.md |
| 화면 품질 점검 | happicare_front2/docs/quality/12c-screen-audit.md |
| API 계약 초안 | happicare/docs/API_CONTRACT.md |
| 원본 대응표 | happicare/docs/inquiry-original-mapping.md |
| 기존 팀 보고서 | happicare/docs/happicare-migration-team-report.md |
| 관리자 프로토타입 개요 | happicare_admin_version2/README.md, CONTINUE_HERE.md |
| 백엔드 인계 | happicare_admin_version2/docs/backend-handoff.md |
| 정적 HTML 데모 | happicare_admin_version2/static-html/ |